TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
PHÚ TÀI COFFEE WORKS

Website thương mại điện tử B2B/B2C cho nhà máy sản xuất và mua đi bán lại cà phê

Cập nhật: 07/07/2026 | Công nghệ: React + Vite, Node.js Express, Prisma, PostgreSQL

# 1. Tổng quan dự án

Dự án Phú Tài Coffee Works là website thương mại điện tử phục vụ mô hình nhà máy cà phê có cả bán lẻ B2C và bán doanh nghiệp B2B. Website public dùng để giới thiệu nhà máy, sản phẩm, dịch vụ gia công/OEM và nhận yêu cầu báo giá. Khu vực admin dùng để quản trị dữ liệu vận hành như sản phẩm, danh mục, giá, tồn kho, khách hàng, đơn hàng, báo giá, liên hệ và báo cáo.

# 2. Những phần đã làm

| Nhóm việc | Nội dung đã hoàn thành | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Frontend public | Có các trang Home, Sản phẩm, Dịch vụ, Báo giá, Về nhà máy, Liên hệ. | Đã làm nền |
| Admin layout | Tách layout admin, sidebar, topbar, login riêng, route riêng cho admin. | Đã làm |
| Admin sản phẩm | CRUD sản phẩm, thêm/cập nhật giá B2C/B2B/VIP, bỏ nhập slug thủ công để backend tự sinh. | Đã làm |
| Admin danh mục | CRUD danh mục sản phẩm, tìm kiếm, bật/tắt trạng thái. | Đã làm |
| Admin đơn hàng | Xem đơn, cập nhật trạng thái đơn, cập nhật thanh toán, cập nhật giao nhận. | Đã làm cơ bản |
| Admin kho | Xem tồn kho, cảnh báo tồn thấp, cập nhật tồn, tạo phiếu nhập/xuất/điều chỉnh/trả hàng. | Đã làm cơ bản |
| Admin khách hàng | Xem khách lẻ B2C, khóa/mở khóa; xem/thêm/sửa khách doanh nghiệp B2B. | Đã làm cơ bản |
| Admin báo giá/liên hệ | Xem và cập nhật trạng thái báo giá; đánh dấu đọc/chưa đọc và xóa liên hệ. | Đã làm |
| Admin báo cáo | Tổng quan doanh thu 30 ngày, đơn hàng, khách hàng, sản phẩm, tồn thấp, đơn gần đây. | Đã làm cơ bản |
| Backend auth | Đăng ký, đăng nhập, JWT, phân quyền role. | Đã làm cơ bản |
| Backend API | Có API cho categories, products, quotes, contacts, orders, inventories, customers, reports. | Đã làm |
| Database | Schema Prisma 25 bảng, seed dữ liệu mẫu tiếng Việt. | Đã làm |
| Docs | README, AGENT.md, tài liệu DB/ERD/usecase trước đó. | Đã làm |
| Build | Backend và frontend đã build pass. | Đã kiểm tra |

# 3. Những phần chưa làm hoặc mới ở mức cơ bản

| Hạng mục | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Checkout B2C | Chưa có luồng tạo đơn từ giỏ hàng phía client. | Cần làm sau để khách lẻ mua thật trên web. |
| Thanh toán online thật | Hiện mới có dữ liệu/payment mock trong hệ thống. | Có thể tích hợp VNPay/MoMo/ZaloPay ở giai đoạn sau. |
| Khuyến mãi/Voucher | Database đã có bảng promotions nhưng chưa có CRUD admin. | Nên làm sớm vì liên quan checkout. |
| B2B hợp đồng/công nợ | Database có contracts, invoices, debts nhưng chưa có API/UI CRUD đầy đủ. | Quan trọng với mô hình doanh nghiệp. |
| Chatbot/AI tư vấn | Database có bảng chatbot nhưng chưa có luồng chat thật. | Có thể làm mock trước, AI thật sau. |
| Đánh giá sản phẩm | Database có reviews nhưng chưa có UI/API admin duyệt đánh giá riêng. | Nên thêm cho chức năng thương mại điện tử. |
| Tài khoản người dùng | Auth cơ bản đã có, chưa có trang hồ sơ/sổ địa chỉ/lịch sử mua hàng ở client. | Cần cho khách lẻ. |
| Swagger endpoint mới | Swagger đã có nền, nhưng các API mới cần bổ sung mô tả chi tiết. | Phục vụ báo cáo đồ án và test API. |
| Test tự động | Chưa có unit/integration tests. | Nên có test cơ bản cho auth, product, order. |
| Validate/UI polish | Một vài file frontend cũ còn text hiển thị lỗi encoding trong terminal. | Nên rà lại dần bằng browser. |

# 4. API admin hiện có

Danh mục: GET/POST/PATCH/DELETE /api/categories

Sản phẩm: GET/POST/PATCH/DELETE /api/products, POST /api/products/:id/prices

Báo giá B2B: GET /api/quote-requests, PATCH /api/quote-requests/:id/status

Liên hệ: GET /api/contact-messages, PATCH read-status, DELETE

Đơn hàng: GET /api/orders, PATCH trạng thái đơn, thanh toán và giao nhận

Tồn kho: GET/PATCH /api/inventories, POST /api/inventories/movements

Khách hàng: GET/PATCH khách lẻ, GET/POST/PATCH khách doanh nghiệp

Báo cáo: GET /api/reports/overview

# 5. Cấu trúc admin frontend

Các page admin nằm trong frontend/src/pages/admin/<module>/<ModulePage>.tsx.

Các component dùng chung nằm trong frontend/src/components/admin.

API helper tập trung ở frontend/src/lib/adminApi.ts.

Login admin tách riêng ở /admin/dang-nhap, sau này có thể dùng chung với login client và redirect theo role.

# 6. Kế hoạch nên làm tiếp

| Ưu tiên | Việc cần làm | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test thủ công toàn bộ admin CRUD với database thật. | Đảm bảo dữ liệu tạo/sửa/xóa đúng trước khi mở rộng. |
| 2 | Làm checkout B2C: giỏ hàng, đặt hàng, chọn COD/online mock. | Hoàn thiện luồng thương mại điện tử cho khách lẻ. |
| 3 | Làm CRUD khuyến mãi/voucher và áp mã ở checkout. | Đúng yêu cầu đồ án về khuyến mãi và thanh toán. |
| 4 | Làm module B2B: hợp đồng, hóa đơn, công nợ. | Đây là điểm khác biệt của mô hình nhà máy bán cho doanh nghiệp. |
| 5 | Làm duyệt đánh giá sản phẩm và hiển thị đánh giá ở client. | Tăng tính hoàn chỉnh của e-commerce. |
| 6 | Làm chatbot tư vấn mua hàng bản mock. | Đáp ứng yêu cầu AI tư vấn, có thể nâng cấp sau. |
| 7 | Bổ sung Swagger docs cho API mới. | Dễ demo, dễ chấm và dễ test. |
| 8 | Thêm test backend cơ bản. | Giảm lỗi khi mở rộng CRUD và nghiệp vụ. |

# 7. Ghi chú về CRUD sản phẩm

Admin không nên cho nhập slug thủ công. Slug hiện được backend tự sinh từ tên sản phẩm bằng hàm slugify và tự xử lý trùng bằng hậu tố số. Điều này giúp giảm lỗi nhập liệu, tối ưu SEO nhất quán và tránh lỗi validate do người dùng nhập sai định dạng.

categoryId bắt buộc chọn danh mục.

name tối thiểu 2 ký tự.

price không được âm.

minimumOrderKg phải là số nguyên lớn hơn 0.

imageUrl đã nới để nhận cả URL hoặc đường dẫn ảnh thường.

# 8. Lệnh kiểm tra

Backend: cd backend && npm run build

Frontend: cd frontend && npm run build

Database: docker compose up -d

Seed data: cd backend && npm run db:seed